GOUVERNANCE DU SMSI

Politique de sécurité, audit interne, revue de direction

Projet personnel, sur le cas fictif de l'ANSSI. Document non signé : il montre ce qu'une
direction devrait valider, pas le compte rendu d'une réunion qui a eu lieu.

Mohamed Abdellah Lagrini

Élève ingénieur, EMSI

# Politique de sécurité de l'information

L'entreprise fabrique des vaccins : une atteinte à ses systèmes peut retarder un vaccin, priver des patients d'un produit au pire moment, ou fausser un contrôle qualité. La politique fixe la direction à suivre ; le plan de traitement des risques dit comment y arriver.

| Objectif | Ce que nous voulons |
| --- | --- |
| O1 | Ne jamais interrompre la production plus d'une semaine à cause d'un incident |
| O2 | Empêcher la fuite ou l'altération des travaux de R&D et des données qualité |
| O3 | Maîtriser les risques venant des prestataires, fournisseurs et laboratoires |
| O4 | Respecter les obligations légales, réglementaires et contractuelles |
| O5 | Améliorer chaque année le niveau de sécurité, et le démontrer |

À RETENIR Le principe qui structure toute la politique : « preuve avant affirmation ». Une mesure n'est considérée mise en œuvre que si on peut le démontrer — pas parce qu'elle est déclarée. C'est le même principe qui a guidé la construction de la déclaration d'applicabilité.

Rôles clés : la direction générale approuve la politique et accepte les risques résiduels élevés ; le RSSI pilote le SMSI et rend compte ; chaque valeur métier (R&D, production, traçabilité) a un propriétaire désigné.

# Programme d'audit interne

L'audit interne vérifie que le SMSI est conforme aux exigences de la norme et qu'il fonctionne réellement — pas seulement sur le papier. Principe d'impartialité : l'auditeur est indépendant de la DSI et du RSSI, qui pilotent le système qu'il contrôle.

| Audit | Échéance | Objectif principal |
| --- | --- | --- |
| A1 | T0 + 9 mois | Le SMSI est-il en place : contexte, politique, méthode de risques ? |
| A2 | T0 + 12 mois | Les mesures techniques du plan sont-elles efficaces, sur échantillon ? |
| A3 | T0 + 18 mois | Les non-conformités de A1 et A2 sont-elles corrigées ? |

À RETENIR Toutes les mesures de l'Annexe A ne sont pas vérifiées à chaque audit — ce serait trop long. La règle : les mesures liées aux risques les plus élevés (R3, R6, R7, R1) sont vérifiées à chaque fois ; le reste tourne, un tiers par audit, jusqu'à ce que tout soit passé en revue.

Trois niveaux de constat : non-conformité majeure (une exigence de la norme n'est pas satisfaite), non-conformité mineure (écart isolé), observation (piste d'amélioration). Chaque non-conformité entraîne une action corrective avec un responsable et une échéance.

# Revue de direction

La direction générale examine le SMSI à intervalles planifiés pour s'assurer qu'il reste approprié et efficace, et décide des ressources et des améliorations. Première revue prévue à T0 + 6 mois, puis une revue complète avant l'audit de certification, puis un rythme annuel.

À RETENIR Le premier point à l'ordre du jour de la toute première revue n'est pas administratif : c'est de confirmer ou de revoir la décision d'accepter le risque R3 à un niveau élevé — la décision la plus engageante de toute l'étude, prise en atelier 5, et qui doit être revalidée par la direction, pas laissée de côté.

Sept entrées obligatoires alimentent chaque revue : le suivi des décisions précédentes, l'évolution du contexte, la performance (indicateurs, audits, non-conformités), les retours des parties intéressées, l'état du plan de traitement, et les opportunités d'amélioration. La revue produit des décisions tracées, pas seulement un compte rendu de lecture.